Projekta izstrāde

# Par projekta izstrādes soļu izpildi atbildīgie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projekta solis** | **Sākšanas datums** | **Beigšanas datums** | **Atbildīgais** |
| 1. | Programmatūras prasību specifikācijas izveide | 03.02 | 03.02 | Džūlija |
| 2. | Projektējuma izveide | 10.02 | 10.02 | Patrīcija |
| 3. | Vienību projektējuma izveide | 17.02 | 17.02 | Patrīcija |
| 4. | Kodēšana un vienību testēšana | 24.02 | 03.03 | Džūlija, Patrīcija, Zane |
| 5. | Programmatūras integrēšana un testēšana | 10.03 | 24.03 | Džūlija, Patrīcija, Zane |
| 6. | Akceptestēšana | 31.03 | 07.04 | Džūlija |
| 7. | Lietotāja instrukcijas izveide | 14.04 | 14.04 | Zane |
| 8. | Izstrādātās programmatūras un dokumentācijas nodošana | 28.04 | 21.04 | Zane |